| Mã | Đánh giá: Hợp lý / Chưa hợp lý, vì sao | Cách chốt lại đúng |
| --- | --- | --- |
| P1 | Chưa hợp lý: lấy trung bình thay vì để người chọn 3 và 5 giải thích; 4 SP không có trên thang | Người chọn 3 và 5 nói lý do; Developers chọn lại đến khi cùng ra một giá trị trên thang |
| P2 | Chưa hợp lý: Product Owner chốt SP; phiếu lệch 5–13 mà không ai giải thích | Chỉ Developers mới có quyền ước lượng SP. Người chọn 5 và 13 giải thích lý do, sau đó Developers chọn lại dựa trên trao đổi đến khi đạt đồng thuận trên thang. |
| P3 | Hợp lý: Đã cho người chọn 3 và 8 giải thích, chọn lại ra đồng thuận 5 SP (nằm trên thang Fibonacci). | Giữ nguyên |
| P4 | Chưa hợp lý: Quy trình chọn lại ra 13 SP là đúng, nhưng ghi chú quy đổi cố định "13 SP = 52 giờ" là sai nguyên tắc (SP là độ lớn tương đối, không quy đổi cố định ra thời gian). | Giữ nguyên kết quả 13 SP, loại bỏ phần ghi chú quy đổi ra giờ ("13 SP = 52 giờ"). |
| P5 | Chưa hợp lý: chưa rõ mã có dùng chung với khuyến mãi khác không mà vẫn ước lượng; chốt theo đa số | PO (Đức) làm rõ yêu cầu nghiệp vụ về việc có áp dụng cùng khuyến mãi khác hay không. Sau khi PBI đã rõ ràng, Developers mới thực hiện ước lượng lại bằng Planning Poker. |